工程承揽合同书

甲方:深圳市多元商业机器有限公司

乙方:

甲方现将雷州市樟树湾大酒店音视频系统安装工程分包给乙方施工.为了明确双方责任，更好地按时完成工程任务，经双方协商特订如下条款：

- 承包形式：包工不包料

（包质量、包安全、包工期、包文明施工、包验收）。

- 承包范围：樟树湾大酒店音视频系统安装。宴会厅音视频系统管线敷设、设备安装、调试。投影系统线管敷设、设备安装、调试。 贵宾室及休息区音视频管线敷设、设备安装、调试。宴会厅灯光系统管线敷设、设备安装、调试。中、小会议室音视频系统管线敷设、设备安装、调试。多功能会议室音视频、灯光管线敷设，设备安装、调试。大会议室音视频、灯光管线敷设，设备安装、调试。公共区域背景音乐系统管线敷设，设备安装、调试。泳池背景音乐系统管线敷设，设备安装、调试。艺术餐厅音视频系统管线敷设，设备安装、调试。中餐厅音视频管线敷设，设备安装、调试。电梯等候区背景音乐系统管线敷设，设备安装、调试。电梯轿厢内背景音乐管线敷设，设备安装、调试。公共卫生间背景音乐管线敷设，设备安装、调试。信息发布系统管线敷设，设备安装、调试。各系统及子系统的机房整理，连接。货物搬运，材料设备现场安全等注明及未注明的工程量。

三、承包内容：包工、包质量、包安全文明施工、包工期、包各系统调试配合联合调试、包隐蔽验收，包安装、包配合工程配合与各专业分包单位（包括甲供设备供应商）的交叉施工等。包含工程中发生的所有情况和一切费用，包括：施工位置的地形、地貌特征、地质条件，气候条件，用水、用电、通讯、交通情况，本工程与其他工程间的关系，交通运输条件，工地附近住宿及加工条件，预留指定分包施工生活场地。包图纸遗漏、交待不清晰的地方

四、承包单价：该工程为一次性包干合同，总价为（大写）

五、单价包干内容：

1、人工工资、雨休工资、停工、窝工工资、赶工费、加班费、奖金。

2、工伤费、医疗费、病假工资等一切劳保福利费用。

3、办工费、差旅费、伙食费、夜餐费、饮事费及餐具费、暂住证费、出入证费。

4、工具费、施工用等一切机具费用。

5、带班费及现场施工人员的人身保险在内。

6、所有机具现场运输、调试、就位的一切准备工作及清洗、保养、存放和保管。

7、清理、完场清工作。

六、结算方式及付款办法。

1、合同签订7个工作日内付合同总价的20%为（大写）             。作为进场费。待所有管线敷设完毕付合同总价的40%为（大写）             。待所有设备安装完毕付合同总价的20%为（大写）             。待工程验收完毕付清余款为（大写）               。

七、工期：

工程包括  合同内容  全部完成，工期为日历天 90 天。

八、甲方责任：

1、甲方在工人进场后提供有关施工图纸一份，做好技术交底，安全技术交底及文明施工等方面交底工作。

2、所需材料按计划提供至施工现场。

3、派施工员、质安员现场指导、监督、验收、并做好与其它工种的配合和各工序的交接工作。

4、协助办理出入证及及其他（费用由乙方负责）。

九、乙方责任：

1、乙方必须确保有足够人员进行施工，按计划如期安排组织工人进场，密切配合进度需要随时调配足够的劳动力。

2、必须配备好过硬的班组领导和技术骨干。

3、无条件地接受甲方管理人员的技术指导、质量监督、进度安排和安全管理。在施工现场积极维护甲方公司形象。

4、施工中派专人跟班检查，认真做好自检工作，若发现不符合要求的部位，必须及时返工，并负责由此而产生的一切费用。

5、经甲方检查发现的质量问题，乙方在二天内返工修复。如果按在规定时间内乙方未派人返工修复，甲方有权另作处理，所发生的一切费用由乙方承担。

6、严格执行安全技术操作规程，否则造成的一切安全责任及工伤事故均由乙方负责。

8、需用的材料的具体计划要在三天前提交，否则造成误工损失自负。

9、及时清理干净场地。

十、质量要求：

1、乙方所施工的分项工程必须达到优良质量标准，符合国家现行建筑工程验收标准和施工规范要求，不符合要求的一律不准验收及结算，后果由乙方承担。

2、每道工序的交接一定要经现场施工员、质安员同时进行验收签认方可进行下一道工序的施工，并经项目部审核后才可进行结算。

十一、安全生产、文明施工：

1、现场施工人员必须接受甲方管理人员安全教育和安全监督，严格遵守安全技术操作规程。

2、遵守工地的一切规章制度，若出现违法乱纪、故意闹事打架、盗窃、聚赌、嫖宿等现象，除按规定罚款外，甲方有权指名开除，或停工整顿，甚至终止合同，由此而引起的经济损失和法律责任均由乙方负责。

十二、进度要求及罚款标准：

1、乙方必须按甲方安排的施工任务保质保量完成，不得以无人员施工及其它为借口拖延工期。

2、不按时完成计划任务或质量低劣，又不采取积极的保证措施，甲方有权责令其退场，并扣除所有款项，作为甲方损失，乙方不得有任何异议。甲方保留因此产生的一切经济损失赔偿诉求。

3、乙方借故取闹、擅自退场，甲方有权冻结结算，作为补偿甲方损失。

4、本合同与本公司《施工现场处罚条例》同时使用。

十三、其它：

乙方所有进场人员必须有人身意外保险的有效证明文件、身份证、特种操作人员证（如电工证，焊工证）等，交甲方复印办理有关手续，否则有关单位来检查处罚，甲方不负任何责任。

十四、本合同如有未尽事宜，由双方本着实事求是的原则，友好协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十五、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字起生效，结算付清款项后自行终止。

甲方：深圳市多元商业机器有限公司         乙方：

代表（签字盖章）                         代表（签字盖章）：

签订日期：     年   月   日           签订日期：     年   月   日