XXX项目

招商合作开发协议

甲方：

乙方：

甲方拟开发建设XXX，将该项目建成宜居、宜业、宜游、独具人文特色的文化产业园区和XXX新城开发建设的核心支撑平台。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城乡规划法》和《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规的规定，本着诚实守信，平等互利的原则，就XXX市政道路、河堤、文化广场、行政服务中心、影剧院等公用建筑、市政设施建设等有关事宜达成如下协议：

一、建设范围

XXX开发等项目，土地开发四至界线详见附图（规划红线图）。

二、建设方式及合作模式

（一）开发模式及结算

乙方垫资进行项目区内征地拆迁补偿，并以BT模式筹资建设甲方项目区内公用建筑、市政设施。该项目区内的征地费、房屋拆迁费、安置费、征地拆迁管理费及防洪堤、桥梁、城市道路、公园、滨水绿化、广场、城市景观拦水坝、行政服务中心、影剧院等的修建费用和甲方前期已发生费用之和，概算为人民币贰亿伍仟万元（￥：250000000.00元）由乙方投资，甲方以项目区内426亩土地出让价款作为偿还来源。具体操作模式和结算方式如下：

1、甲方允许乙方对原有规划进行局部调整，在不改变项目性质、功能布局、综合建筑密度和绿地率的条件下，允许乙方将项目区内综合建筑容积率调整为≤3.0，建筑物控制高度调整为99米以下。乙方调整规划的修建性详规应于本协议签订之日起三个月内完成，并交甲方两个月内按程序组织评审通过。

2、乙方对项目区内应建公共建筑、市政设施在人民币壹亿陆仟伍佰万元整（￥165000000.00元）以内按甲方要求根据《XX建设工程计价办法》（湘建价【2009】406号）、2006年《XX建筑工程装饰装修工程消耗量标准》及配套取费文件、2006《XX市政工程消耗量标准》及配套取费文件、《关于发布XX各市州建设工程人工工资单价的通知》（X建价【2009】396号）、《关于调整工程安全防护、文明施工措施费的通知》（X建价【2009】403号）中的一类工程按2010年《XX建设工程造价信息》第四期中的材料调差后不下浮进行项目设计和工程预算，双方共同组织专家评审并经甲方重点工程投资评审中心通过后施行，甲方以此为结算、审计的凭证和依据。同时，乙方应提供建设开发构想、步骤、开发时间表，工程量清单交由甲方审核通过，项目设计和工程预算应在本协议签订之日起四个月内完成。

3、在公用设施、公共建筑、市政工程实施过程中，涉及工程变更和优化部分，由甲方组织专家评审通过，超出预算部分由甲方负责。

4、经乙方认可，甲方以其他方式进行项目区内防洪堤建设，甲方回报给乙方该工程预算价总额30%资金。

5、征地费、房屋拆迁费、安置费、征地拆迁管理费以实际发生额为结算依据，甲方前期已发生费用由乙方负责，项目区内的应建公用建筑、市政设施建设实际投资额于工程完工后决算；如以上各项投资总额大于该地块出让价款，则甲方以该协议中的地价及规划条件另行安排土地给乙方前期开发或向乙方补齐资金。

（二）土地出让及配套

- 甲、乙双方同意项目区内地块于2011年6月底前按照土地价款58.7万元/亩（市政道路、公共设施不算出让的土地面积）设定挂牌起始价挂牌出让140亩，其余286亩出让土地在两年内分块按照58.7万元/亩的挂牌起始价挂牌出让完毕。如因政策调整原因造成挂牌起始价高于58.7万元/亩，调整部分由甲方以同等额度的资金投入到项目区内公用设施建设。

- 因乙方前期投入没有固定回报，甲方同意将公开出让成交价款超出58.7万元人民币/亩（市政道路、公共设施不算出让的土地面积）的金额的溢价58.7万元至70万元人民币/亩部分的80%、70万元至100万元人民币/亩部分的70%、100万元人民币/亩以上部分的60%的额度作为乙方前期投入回报。

- 上述土地价款不包括交易契税和佣金。

4、乙方只能独立竞买本项目，并依法支付税费，且不得再转让或变相转让本项目及地块。

5、乙方支付的土地价款必须全部用于项目区内的市政设施建设。

6、甲方在交地之日起一年内负责将满足该项目区需要的供水管、污水管、燃气、通讯、供电线路等接至项目区入口。项目区内的管网、道路、灯饰、绿化等市政设施建设及资金由乙方负责。

（三）资金支付及管理

1、甲、乙双方同意，乙方垫付的资金由双方在XXX设立共同管理账户，共同监管、审核、使用。

2、乙方在本协议签订时应支付人民币壹仟万元整（￥：10000000.00元）到共管账户作为履约保证金。

3、乙方在甲方取得项目区所有土地批文之日支付人民币陆仟万元整（￥：60000000.00元）按程序转入甲方财政账户，15日内转到共管账户作为征地拆迁资金，履约保证金亦转作征地拆迁资金，甲方在乙方资金转入的同时应启动征地、拆迁工作，乙方应参与征地、拆迁、安置工作，资金不足时乙方要及时补充。

4、乙方在依法取得项目区内出让地块后，其前期垫付资金依法结算为土地价款。

5、土地依法出让时，乙方前期垫付资金可作为竞买保证金。

6、甲方在乙方完成每项公用建筑、市政设施建设70%的工程量（有装修项的工程，装修工程量除外），启动回购程序，工程全部完工，审计、结算后全部回购。

三、项目支持措施

鉴于项目投资大、开发周期长，甲方为支持项目开发、建设、经营，同意给予乙方如下优惠政策，并在乙方竞得第一宗项目地块后30日内正式行文。

1、将项目列为XXX重点招商引资项目，并将该工程列为XXX重点工程。成立由县级领导负责的工程指挥部，便于监督、指导、协调该项目的建设。

2、本项目作为文化产业开发项目，享受有关优惠政策，主要是：

（1）各类规费由县政务中心按照“多家费，一家收，分头拨”、“联审联办”等制度收取。

（2）城市建设配套费全免，开发用地红线范围内的建设项目按照县级行政性收费按最低标准的5%、县级事业性收费按最低标准的10%，县级有关单位有偿服务性收费按最低标准的40%收取。

（3）甲方负责全程代理落实有关单位办理受乙方委托的老观潭项目区的项目批件、规划批件、国土手续以及开发建设的相关手续，相关费用由乙方承担。

3、积极协助乙方申报国家西部开发、湘西地区开发、民族地区等应享受的优惠政策。

4、乙方在甲方城区开发建设项目中同等条件优先。

5、本项目动工之日起，甲方保证五年内下达的县城规划区内房地产开发计划总量（政策性建房除外）的70%以上给乙方。若乙方完不成，甲方则减少安排乙方次年的开发计划，并将其安排给其他开发项目，以确保XXX房地产有序健康发展，达到供需平衡，合理配置土地资源。如因甲方无序安排开发量或未按约定计划安排给乙方，造成乙方无法正常经营，甲方应负违约责任，该项目相关代建工程工期顺延。如因乙方开发资金不到位造成完不成开发计划，乙方应负违约责任。

6、甲方承诺将项目区北部山体作为公园整体规划。

7、为使本项目尽快形成规模，促进城市化进程，甲方应出台相关支持政策，具体政策另行制定

四、建设要求及工程质量

1、本协议中的行政服务中心、市政道路、影剧院、市政广场、桥梁及河堤等规划方案、施工图设计必须经法定程序评审并由甲方认可后才能进行施工，其余规划设计通过法定程序评审后由乙方严格执行。甲方的征地拆迁完毕后，乙方可动工所有建设项目。

2、本协议中的行政服务中心、市政道路、影剧院、市政广场、桥梁及河堤等所有公用建筑、市政设施需由双方共同监管，甲方公开招标选定监理，开发建设项目纳入建筑行业统一管理，按程序报建、监理和验收，甲方及所属的相关部门必须特事特办。本项目的设计、勘探、测量、施工等由乙方自行邀标选择合符资质的队伍进行，甲方应监督职能部门及下属单位不得垄断干预。

3、工程质量必须符合设计和施工规范，符合国家建筑工程质量标准，按照国家建筑工程验收和质检标准进行验收。

五、工期要求

在甲方按约定完成规划和设计图纸评审、乙方合法取得土地使用权之日起两年内完成行政服务中心和道路、桥梁、拦水坝建设，三年内完成所有公用建筑、市政设施项目90%以上的工程量。

如遇下列情况工程顺延：

因甲方要求变更设计而耽误工期的；

遇不可抗拒的自然灾害直接影响开发建设的。

六、安全责任

项目施工期间，所有工程必须按规定完善相关保险手续。若造成安全事故，其民事责任和经济责任概由乙方负责。

七、违约责任

1、任何一方违约，违约方对所涉违约事项均按投资额的1%向对方一次性支付违约金，并承担给对方造成的经济损失。

2、乙方按程序合法取得项目区内土地使用权后，甲方应确保该地块的土地权属无任何纠纷，否则，造成的经济损失由甲方负责。因甲方原因（不可抗力及国家政策调整除外）未能使乙方按本协议取得约426亩土地使用权证或未能取得本项目的项目批件、规划批件和开发建设的相关手续的，除本项目工期顺延外，乙方有权终止本协议，其造成的损失由甲方承担。

3、乙方无故拖延工期造成行政服务中心公用建筑、市政设施等未在约定时间内完成且不能移交甲方使用，或因乙方原因开发未能如期完成，甲方有权终止本协议，由此造成的损失由乙方全部承担。

八、其他事项

1、本协议签订后甲方不得与第三方就本项目签署任何协议或意向书等类似文本文件。

2、乙方必须按甲方认可的规划、施工设计和协议约定的项目要求进行开发建设，不得擅自变更。

3、甲方应给乙方提供良好的建设环境和治安环境。

4、为保证该项目顺利实施，乙方应在XXX为该项目独自出资成立新的独立法人开发企业（公司）。

5、本协议履行中如发生纠纷应向项目履行地的当地人民法院提起诉讼。

6、本协议未尽事宜，双方另行协商并签订补充协议。

7、本协议经双方签字盖章生效。

8、本协议一式四份，甲方二份、乙方二份。

甲方（签章）：                乙方（签章）：

法定代表人（签字）：          法定代表人（签字）：

签约地点：XXX大酒店     2010年12月13日