加工订货合同书

甲方：鄂尔多斯美梅国际大酒店         （以下简称甲方）

乙方：北京东方宏业家具有限公司        (以下简称乙方)

乙方向甲方提供家具，经双方同意订立本合同，乙方确认供应，双方同意如下条款：

一、产品名称、型号、规格、数量，详见“报价清单”。

二、合同总价为人民币贰佰伍拾万元整。

三、到货时间：合同生效后，收到订金之日（汇款或转账以银行到账之日为准）2011年3月25日前到货，乙方负责免费安装，安装周期为10天。

- 包装及运输

- 所订家具运费、搬运费、垃圾回收等费用由乙方负责。

- 乙方应负责按照甲方认可的样板或图片来提供产品并负责运输至甲方工地或指定地点。

- 保修期为五年（至安装验收合格后算起5年内）；乙方收到甲方有关产品质量问题的通知后，在保修期内，对有关产品进行维修，维修在四十八小时内到位。

五、甲方应履行的职责：

1、发现家具有问题，以电话、传真或函件的形式通知乙方。

2、合同签订后甲方应按合同要求的期限向乙方支付货款。

3、负责协调现场存放地点，并进行现场到货时清点核实数量及认可，货到现场安装完毕后及时对产品质量、数量进行验收。

六、付款方式：

签订合同之日起三日内甲方首付乙方合同总价的30%即750000 作为预付款；家具加工完毕厂内验收合格后发货前三日内付合同总价的40%即1000000作为进度款；家具安装完毕七日内付合同总价的25%即625000；余下合同总价格的5%即125000作为工程质量保证金，二年质保期满后十五个工作日付清。

七、验收标准：

按甲方认定的图纸为验收标准，甲方委派__韩德利___为该工程对口人，负责货物的接收及数量核对。货到工地并安装完毕一周内如因甲方原因不能安装及不予验收的，视为货物合格。

八、违约

1、如乙方提供的家具质量不能达到本合同验收标准的要求，则乙方除采取措施使产品质量满足验收标准外，还需向甲方支付合同总价格3%的违约金。

2、如乙方不能在合同规定期限内交货，每逾期壹天，需向甲方支付合同总额的万分之五的违约金，累计最多不超过货款总额5%；如甲方不能在合同规定期限内付款，每逾期壹天需向乙方支付货款总额的万分之五违约金，累计最多不超过货款总额的5%。

3、如因甲方原因不能及时支付定金、进度款，则交货日期相应顺延。如因此给乙方造成相应损失，甲方承担相应责任。

九、异议和仲裁：

如在执行合同期间发生异议，双方本着友好协商的原则解决，协商不成时，任何一方均可向人民法院起诉。

十、合同生效及其它：

1、本合同在甲乙双方盖章签字后，并在甲方确认样品或图纸后生效。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

签订地址：鄂尔多斯市东胜区

签订时间：2011年1月25日

甲方：鄂尔多斯美梅国际大酒店

法定代表人：韩德利

委托代理人：

乙方：北京东方宏业家具有限公司

法定代表人：房连勇

委托代理人：

杨荣贵    身份证号：37242719001303353     乐陵市公安局

北京工商银行卡号：6222020200032825669     北京大兴清城分理处